Uzasadnienie

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,

- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,

- Departamentu Gospodarki Regionalnej,

- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dotyczą:

- Zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć:

- „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, w tym:

- przesunięcia wydatków z roku 2020 na 2021 zaplanowanych na  finansowanie Inżyniera Kontraktu,

- przesunięcia wydatków z roku 2021 na rok 2020 (dotacji dla partnerów) będących wynikiem aktualizacji harmonogramów realizacji projektu,

- zmniejszenia wydatków w 2020r. celem dostosowania do dotacji celowej z budżetu państwa,

- „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich” - urealnienie nakładów poniesionych do końca 2019r. w związku 
z oszczędnościami poprzetargowymi oraz niewykorzystaniem zaplanowanych wydatków finansowych,

- „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz 
z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” – zmiany wynikają 
z dostosowania do kwot ujętych w budżecie. Zwiększenie wydatków nastąpiło Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z 28 kwietnia 2020r. w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i zawarcia umów na wszystkich podzadaniach realizowanych w ramach w/w zadania.

- „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach” – urealnienie nakładów poniesionych do końca 2019r. w związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz niewykorzystaniem zaplanowanych wydatków finansowych.

Szczegółowe zmiany wartości i zakres realizacji ww. przedsięwzięć wymienione zostały w tabelarycznym zestawieniu stanowiącym załącznik 
Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Zmiany obciążeń budżetu w roku 2021 wynikające ze zmian na przedsięwzięciach zostały zbilansowane poprzez zmniejszenie wysokości wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych o kwotę 15.564,-zł (tj. z kwoty 54.367.788,-zł na kwotę 54.352.224,-zł).

- Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:

- zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.

- aktualizacji limitów po rozliczeniu upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań udzielonych w 2019r.,

- Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.

- Sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXII/359/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2020 w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045 w zakresie w przekazania upoważnień przez Zarząd Województwa kierownikom jednostek organizacyjnych województwa Podkarpackiego. W § 11 ust. 2 pkt 3 wskazano zwiększenie limitu wydatków w roku 2022. Winno być kolejno w roku 2023.

- Aktualizacji załącznika Nr 1  do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącu maju 2020 roku uchwałami Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.